# Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

# Lehrerband – Komplexes Informatikprojekt

## Umfang

11 Einzelstunden à 45 Minuten.

## Ziel

Die Lernenden gestalten gemeinsam eine informatische Lösung. Entscheidend ist nicht die Größe des Produkts, sondern das planvolle Zerlegen, die Schnittstellen zwischen Teilgruppen, die Integration, Dokumentation und Reflexion.

## Stunde 1 – Projektstart

- Problemrahmen vorstellen

- Zielgruppe und Produkt klären

- Erfolgskriterien festhalten

- geeignete Projektthemen eingrenzen

## Stunde 2 – Zerlegung und Teams

- Teilprobleme identifizieren

- Gruppen bilden

- Zuständigkeiten klären

- Abhängigkeiten markieren

## Stunde 3 – Schnittstellen

- Übergaben definieren

- Formate, Dateinamen, Ordner, Ein-/Ausgaben festlegen

- Schnittstellenkarten gegenseitig prüfen

## Stunde 4 – Planung

- Aufgaben und Termine

- Risiken und Gegenmaßnahmen

- Werkzeuge auswählen

- gemeinsames Ablage- und Sicherungskonzept

## Stunde 5 – Sprint 1

Lehrkraft begleitet mit kurzen Statusfragen:

- Was ist euer aktuelles Zwischenziel?

- Was muss heute testbar werden?

- Wovon seid ihr abhängig?

## Stunde 6 – Integration 1

Teilprodukte erstmals zusammenführen. Fehler nicht sofort als Scheitern bewerten: Integrationsfehler machen unklare Schnittstellen sichtbar.

## Stunde 7 – Sprint 2

Verbesserungen nach Review umsetzen. Schwerpunkt auf Funktionsfähigkeit und vereinbarten Schnittstellen.

## Stunde 8 – Integration 2

Gesamtsystem testen. Testfälle dokumentieren. Fehlende Teile reduzieren statt unkontrolliert neue Funktionen hinzuzufügen.

## Stunde 9 – Dokumentation

Arbeitsprozess, Entscheidungen, Schnittstellen, Tests, Quellen und Ergebnis zusammenführen.

## Stunde 10 – Präsentation

Kurze Teampräsentationen mit Demonstration. Jede Gruppe erklärt mindestens eine Schnittstelle und eine Verbesserung aus dem Projektverlauf.

## Stunde 11 – Reflexion

- Produkt bewerten

- Prozess auswerten

- Zusammenarbeit reflektieren

- Transfer auf zukünftige Projekte

## Rolle der Lehrkraft

Die Lehrkraft ist Projektbegleitung, nicht Ersatzentwickler. Bei Problemen zuerst Fragen stellen:

- Was sollte passieren?

- Was passiert tatsächlich?

- Wo liegt die Schnittstelle?

- Welche Annahme könnt ihr testen?

- Was ist die kleinste sinnvolle Korrektur?

## Qualitätskriterien

- verständliches Projektziel

- klare Teilaufgaben

- dokumentierte Schnittstellen

- nachvollziehbare Zuständigkeiten

- funktionierende Integration

- Testprotokolle

- kontinuierliche Sicherung

- Quellen und Rechte beachtet

- verständliche Dokumentation

- reflektierte Zusammenarbeit

## Differenzierung

Leistungsstärkere Teams erhalten komplexere Abhängigkeiten oder technische Schnittstellen. Unterstützungsbedarf wird durch klarere Vorlagen, kleinere Teilprodukte und engere Zwischenziele aufgefangen.

## Bewertung

Das Projekt kann diagnostisch genutzt werden. Für die schriftliche Leistungsbewertung werden separate Leistungskontrollen bereitgestellt, sodass Projektleistung und individuelle Fachleistung getrennt betrachtet werden können.