# Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

# Leistungskontrolle 3 – Projektplanung und Schnittstellen

Klasse 10 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _______________________________ Datum: ______________

## Aufgabe 1 – Projektgrundlagen (6 P)

Erkläre die Begriffe:

- Projektziel (2 P)

- Erfolgskriterium (2 P)

- Teilaufgabe (2 P)

## Aufgabe 2 – Zerlegung (6 P)

Ein Team soll ein Informationsportal zum Thema Datensicherheit erstellen. Zerlege die Aufgabe in drei sinnvolle Teilaufgaben und begründe die Aufteilung.

## Aufgabe 3 – Schnittstelle (8 P)

Team A erstellt Navigation, Team B Inhaltsseiten.

Formuliere eine eindeutige Schnittstellenvereinbarung. Sie muss mindestens enthalten:

- was Team A liefert,

- was Team B liefert,

- Dateinamen oder Formatregel,

- Zeitpunkt der Übergabe.

## Aufgabe 4 – Risikoanalyse (4 P)

Nenne zwei typische Projektrisiken und jeweils eine passende Gegenmaßnahme.

## Aufgabe 5 – Planung (6 P)

Erkläre, warum ein kleines testbares Zwischenziel sinnvoller sein kann als die Vorgabe „Am Ende muss alles fertig sein“. Beziehe dich auf Projektsteuerung und Fehlererkennung.

# Leistungskontrolle 4 – Integration, Test und Reflexion

Klasse 10 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _______________________________ Datum: ______________

## Aufgabe 1 – Integration (6 P)

Erkläre, warum drei einzeln funktionierende Teilprodukte noch kein funktionierendes Gesamtsystem garantieren. Nenne zwei mögliche Integrationsprobleme.

## Aufgabe 2 – Testprotokoll (8 P)

Für eine Webseite funktioniert ein Link nicht. Formuliere einen Testfall mit:

- Vorbereitung,

- erwartetem Ergebnis,

- tatsächlichem Ergebnis,

- möglicher nächster Prüfung.

## Aufgabe 3 – Fehleranalyse (6 P)

Erkläre den Unterschied zwischen einer vermuteten Ursache und einem nachgewiesenen Fehler. Beschreibe, wie ein Test helfen kann, eine Vermutung zu überprüfen.

## Aufgabe 4 – Dokumentation (5 P)

Nenne fünf Bestandteile einer guten Projektdokumentation.

## Aufgabe 5 – Reflexion (5 P)

Ein Team schreibt: „Das Projekt war gut. Wir würden nichts ändern.“ Erkläre, warum diese Reflexion wenig hilfreich ist, und formuliere zwei konkrete bessere Reflexionsfragen.