# Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

# Präsentation – Komplexes Informatikprojekt

## Folie 1

Leitfrage: Wie werden mehrere Teilprodukte zu einem Gesamtsystem?

## Folie 2

Projektziel, Zielgruppe, Erfolgskriterien.

## Folie 3

Komplexe Aufgabe → Teilprobleme.

## Folie 4

Teilprobleme sind nicht unabhängig: Abhängigkeiten markieren.

## Folie 5

Schnittstellen: Was wird wann in welchem Format übergeben?

## Folie 6

Beispiel einer guten und einer unklaren Schnittstelle.

## Folie 7

Planung: Aufgabe – Verantwortung – Termin – Status.

## Folie 8

Sprint 1: kleines überprüfbares Zwischenziel.

## Folie 9

Integrationstest: Einzelteile gemeinsam testen.

## Folie 10

Fehler als Information: Erwartung vs. tatsächliches Ergebnis.

## Folie 11

Sprint 2: gezielt verbessern, nicht unkontrolliert erweitern.

## Folie 12

Kontinuierliche Sicherung und nachvollziehbare Versionen.

## Folie 13

Dokumentation: Problem, Planung, Entscheidungen, Schnittstellen, Tests, Quellen.

## Folie 14

Präsentation: Problem → Lösung → Demonstration → Grenzen.

## Folie 15

Reflexion: Was würden wir beim nächsten Mal anders planen?